РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 38

21.03.2025	                                                                                                           п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения   «Развитие транспортной системы» за  2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                                                    В.В. Глушков

Приложение

к постановлению

Администрации   Углеродовского

городского поселения

от 21.03. 2025  № 38

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Углеродовского городского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью;  скашивание травы на обочинах, откосах; грейдерование и подсыпка дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » выполнено не в полном объеме. Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено не в полном объеме. Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул.Восточная, ул. Шахтерская и ул. Придорожная.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» не выполнено в полном объеме. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Снижение тяжести последствий от ДТП на автодорогах, повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Красносулинского района составил 916,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2023 № 118 «О бюджете Углеродовского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 916,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 916,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 856,7 тыс. рублей или 93,5%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 73%, 73%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» –0,841км, 0,841км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – 0%, 0%.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – 0%, 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1    – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, бюджета района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1622,4 тыс. рублей / 2502,9 тыс. рублей = 0,64.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,64/1,0=0,64, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является средней.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,64 х 0,3 + 0,64 х 0,2 = 0,69, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | устойчивое функционирование транспортной системы Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | устойчивое функционирование транспортной системы Углеродовского городского поселения. | Проведены работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенных пунктов Углеродовского городского поселения. | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Снижение тяжести последствий от ДТП на автодорогах, повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения. | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | На сходах граждан проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Логинова Л.А. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Для обеспечения безопасности дорожного движения должны быть проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | Для обеспечения безопасности дорожного движения проведены агитационные беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Развитие транспортной системы»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 2502,9 | 2502,9 | 1622,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2502,9 | 2502,9 | 1622,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Всего | 2447,3 | 2447,3 | 1572,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2447,3 | 2447,3 | 1572,5 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Всего | 2447,3 | 2447,3 | 1572,5 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Всего | 55,6 | 55,6 | 49,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 55,6 | 55,6 | 49,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Всего | 55,6 | 55,6 | 49,8 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 73,2 | 100 | 73 | Недостаток финансирования |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,841 | 0,841 | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Показатель 2.2. Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | проценты | 0 | 0 | 0 | - |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за 2024  год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 2447,3 | 2447,3 | 1572,5 | 874,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В.Глушков) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; грейдирование внутрипоселковой автомобильных дорог, скашивание травы на обочинах, откосах;) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2447,3 | 2447,3 | 1572,5 | 874,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов (№ 1 от от 11.01.2024); по зимнему содержанию автомобильных дорог (№2 от 15.01.2024г); грейдирование дорожного покрытия п. Углеродовский (№7 от 14.02.2024, №9 от 18.03.2024, №20 от 13.06.2024); разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог (№11 от 06.03.2024); услуги по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия путем подсыпки щебня, грейдирования обочин (№27 от 4.08.2024); услуги по скашиванию травы на обочинах внутрепоселковых автомобильных дорогах (№29от 16.08.2024); выполнение работ по устанению деформации и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия участков дороги по ул. Советская, ул. Восточная (№49 от 27.09.2024); работы по восстановлению дорожных недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах по ул. Советская, ул. Придорожная (№57 от 21.10.2024); услуги по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия путем подсыпки щебня, грейдирования обочин (№61 от 14.11.2024); услуги по изготовлению технической документации на автомобильную дорогу по ул. Шахтерская (64 от 27.011.2024); услуги по разработке проекта дорожного движения (155 от 08.08.2024); услуги по проведению диагностики и оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения (62 от 28.03.2024) | х | 03.12.2024 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 55,6 | 55,6 | 49,8 | 5,8 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомоб.дорогах по ул. Советская (№26 от 09.08.2024) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55,6 | 55,6 | 49,8 | 5,8 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения. Заключены муниципальные контракты | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2502,9 | 2502,9 | 1622,4 | 880,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 2502,9 | 2502,9 | 1622,4 | 880,5 |