- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕРОДОВСКОГО

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024 № 75 п. Углеродовский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 11.09.2024 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от  11.09.2024 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 179 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения «О внесении изменений  к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

- 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                           В.В. Глушков

Приложение

к распоряжению Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 75

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 1964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1964,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 1964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1964,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков, Тимофеева Е.Н.., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 30.01.2025 15.05.2025 15.07.2025 15.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков, Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 01.03.2025 15.06.2025 15.08.2025 15.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 15.03.2025 20.06.2025 28.08.2025 25.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ковтунова Н.Н. ведущий специалист, главный бухгалтер) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.04.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 15.05.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 28.05.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ковтунова Н.Н., ведущий специалист, главный бухгалтер) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 1994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1994,0 | 0,0 |