Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 829,4 | 829,4 | 308,5 | 348,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, грейдирование, | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены: - муниципальный контракт № 1 от 25.03.2014 и доп. Соглашение № 2 от 12.01.2015 с ИП Тугушев М.Р. на выполнение работ по содержанию 1,65 км внутрипоселковых автомобильных дорог Углеродовского городского поселения; - муниципальный контракт № 19 от 26.06.2015 с МУП «Зелёный город» на выполнение работ по содержанию 0,841 км внутрипоселковой автомобильной дороги (ул.Советская) Углеродовского городского поселения. С МУП «ПО «ЖКХ» заключен муниципальный контракт № 1 от 09.06.2015 на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Углеродовского городского поселения. Заключен муниципальный контракт № 19 с МУП «Зеленый город» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. По скашиванию травы на обочинах внутрипоселковых дорог заключены договора № 5 от 06.07.2015 и № 6 от 10.08.2015 с Иванов Н.В. На приобретение расходных материалов (отсев) заключен договор № 32/С от 09.06.2015 с ОАО "Замчаловское карьероуправление" | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 698,4 | 698,4 | 177,5 | 217,5 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора на изготовление технических планов в отношении внутрипоселковых дорог в п.Углеродовский № 46 от 04.06.2015 и № 47 от 03.07.2015 с ООО «ГЕОКАДАСТР». | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, скашивание травы на обочинах производятся в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами). | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 120,0 | 120,0 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На 13 сходах граждан проводилась разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения. Информация представлена на информационных стендах поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на 13 сходах граждан) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведена разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на 13 сходах граждан) | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 949,4 | 949,4 | 308,5 | 348,5 |

Глава Углеродовского городского поселения                                                              Буравикова Е.П.