Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 330,0 | 330,0 | 169,7 | 265,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» № 658 от 31.01.2015. Заключен договор на выполнение подрядных работ № 7 от 29.04.2015 ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению). | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 330,0 | 330,0 | 169,7 | 265,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения производится по договору, на информационных стендах поселения размещается информация по вопросам уличного освещения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 4 154,8 | 4 154,8 | 418,8 | 418,8 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО, заключены договора: -№ 22 от 20.01.2015 с ООО «Керамзит»; -№ 1 от 02.03.2015, № 2 от 09.04.2015 с ИП Иванов Н.В.; -№ 1 от 07.05.2015, № 2 от 22.06.2015 с ИП Ткачук В.М.; -№ 1 от 30.04.2015, № 2 от 22.06.2015, № 3 от 11.08.2015 с Герасимов Ю.А. Согласно Распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2015 № 373 министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 3 445,9 тыс. рублей на приобретение мусоровоза КО-440 на базе КАМАЗ или эквивалента, из бюджета района выделены средства в сумме 287,5 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3 890,9 | 3 890,9 | 155,0 | 155,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключение трудовых договоров на покос травы, вырубку поросли, аварийных деревьев. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 263,9 | 263,9 | 263,8 | 263,8 |
| 8 | Мероприятие 2.2.1. «Проведение ремонтов объектов благоустройства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Заключен договор подряда от 01.04.2015 с ИП Керимов И.А. по приобретению стройматериалов. С ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» заключен договор № 229 от 04.06.2015 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», заключены договора № 5,6,7 от 08.06.2015 с гражданами на оказание услуг по благоустройству поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 9 | Мероприятие 2.2.2. «Проведение противоклещевой обработки мест общего пользования» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования по договору № 651/060 от 25.03.15 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 10 | Мероприятие 2.2.3. «Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключение трудовых договоров, муниципальных контрактов на обкос и ликвидацию карантинных растений на территории Углеродовского городского поселения, вырубку поросли, аварийных деревьев: -№ 1 от 01.04.2015, № 2 от 15.07.2015, № 3 от 27.08.2015 с Бондарчук А.В.; -№ 2 от 27.04.2015 с Титар В.И.; -№ 4 от 04.06.2015 с Иванов Н.В. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 11 | Мероприятие 2.2.4. «Выявление и отлов безнадзорных животных» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключен договор № 69 от 28.04.15 с Гуковским МУП «ПО ЖКХ» на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 2.2.5. «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора № 16 от 30.03.2015, № 17 от 13.04.2015, с ИП Трембачев М.Н. на поставку и установку детского игрового оборудования. С МУП «Бюро технической инвентаризации» заключены договора: -№ 13 от 05.03.2015 по предоставлению информации по индивидуальному жилищному фонду; -№ 41 от 09.06.2015 по предоставлению оценочной стоимости объектов капитального строительства; -№ 24 от 14.04.2015 и № 65 от 16.07.2015по подготовке технической документации на объекты недвижимости. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 162,7 | 162,7 | 162,6 | 162,6 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Производится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Согласно Распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2015 № 373 министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 3 445,9 тыс. рублей на приобретение мусоровоза КО-440 на базе КАМАЗ или эквивалента, из бюджета района выделены средства в сумме 287,5 тыс. рублей. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 1 047,8 | 1 047,8 | 424,3 | 549,8 |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. Заключены договора подряда с ООО «Орион», ООО «РСП» на выполнение работ по разборке, ремонту и сборке водогрейных котлов в котельной № 1 п. Углеродовский. Заключены договора №№ 23, 24 от 17.07.2015 с МБУ «ОКС» г. Красный Сулин по оказанию услуг по проверке достоверности сметы по ремонту котла, по составлению дефектной ведомости к смете на ремонт котла в котельной № 1 п.Углеродовский. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 690,8 | 690,8 | 192,8 | 192,8 |
| 18 | Мероприятие 3.2.1. «Мероприятия по ремонту и обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора подряда с ООО «Орион» № 1 от 30.01.2015 и с ООО «РСП» № 2 от 28.02.2015 ,на выполнение работ по разборке, ремонту и сборке водогрейных котлов в котельной № 1 п. Углеродовский | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 678,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 19 | Мероприятие 3.2.2. «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора №№ 23, 24 от 17.07.2015 с МБУ «ОКС» г. Красный Сулин по оказанию услуг по проверке достоверности сметы по ремонту котла, по составлению дефектной ведомости к смете на ремонт котла в котельной № 1 п.Углеродовский. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключено соглашение № 1-ВД о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств бюджета Красносулинского района Углеродовскому городскому поселению Красносулинского района на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 258,4 | 258,4 | 231,6 | 258,4 |
| 21 | Основное мероприятие 3.4. «Газификация Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | По газификация Углеродовского городского поселения с ОАО «ГипроНИИгаз» заключен договор № 53-15 от 30.06.2015 по сбору исходных данных и гидравлическому расчету газопроводов для выполнения схемы газоснабжения поселка Углеродовский | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 98,6 | 98,6 | - | 98,6 |
| 22 | Основное мероприятие 3.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 18 сходов граждан. Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 24 | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 5 532,6 | 5 532,6 | 1 012,8 | 1 233,9 |

Глава  Углеродовского городского  поселения                                                             Е.П.Буравикова