Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

за отчетный период 6 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **361,7** | **114,4** | 114,4 |
| 1.1.1 | *Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» № 658 от 31.01.2015. Заключен договор на выполнение подрядных работ № 7 от 29.04.2015 ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению), договор поставки № 19 от 27.05.15с ООО «Востокагроснаб» на приобретение электроматериалов. | 01.01.2014 | 30.06.2015 | 361,7 | 114,4 | 308,0 |
| 1.1.2 | *Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения производится по договору. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **937,1** | **367,1** | 367,1 |
| 2.1.1 | *Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО: заключены договора с ООО «Керамзит» № 22 от 20.01.2015, муниципальный контракт № 2 от 22.06.2015 с Герасимов Ю.А., муниципальные контракты №№ 1,3 от 07.05.2015, 22.06.2015 с ИП Ткачук В.М., №№ 1,2 от 02.03.2015, 09.04.2015 с ИП Иванов Н.В. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 300,0 | 112,1 | 112,1 |
| 2.1.2 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Повышение уровня благоустройства территории поселения,  заключение трудовых договоров на покос травы, вырубку поросли, аварийных деревьев. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 637,1 | 255,0 | 255,0 |
| 2.1.2.1 | *Проведение ремонтов объектов благоустройства* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Заключен договор подряда от 01.04.2015 с ИП Керимов И.А. по приобретению стройматериалов | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 2.1.2.2 | *Проведение противоклещевой обработки мест общего пользования* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования по договору № 651/060 от 25.03.15 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.1.2.3 | *Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Заключение трудовых договоров на покос травы, вырубку поросли, аварийных деревьев:  -договор бытового подряда № 4 от 05.06.2015 с Иванов Н.В., -муниципальный контракт № 1 от 01.04.2015 с ИП Бондарчук А.В.;  -муниципальный контракт № 2 от 27.04.2015 с Титар В.И. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 65,0 | 42,5 | 42,5 |
| 2.1.2.4 | *Выявление и отлов безнадзорных животных* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Заключен договор № 69 от 28.04.15 с Гуковским МУП «ПО ЖКХ» на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 2.1.2.5 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Заключен договор №№ 16,17 от 30.03.2015, 13.04.2015 с ИП Трембачев М.Н. на поставку и установку детского игрового оборудования. С ООО «Научно-производственное предприятие «Экобаланс» заключен договор оказания услуги № РКЗ/370 от 30.03.2015 по предоставлению и производству монтажа контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 508,4 | 144,8 | 148,8 |
| 2.1.3 | *Информирование населения по вопросам благоустройства* | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие  подпрограммы | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений.  Производится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению.  Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению и отлову безнадзорных животных. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **611,3** | **411,6** | 510,1 |
| 3.1.1 | *Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов* | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 261,3 | 231,6 | 231,6 |
| 3.1.2 | *Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства* | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. Заключены договора подряда с ООО «Орион», ООО «РСП», ООО «Велес» на выполнение работ по разборке, ремонту и сборке водогрейных котлов в котельной № 1 п. Углеродовский | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 250,2 | 180,0 | 180,0 |
| 3.1.3 | *Газификация Углеродовского городского поселения* | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | По газификация Углеродовского городского поселения с ОАО «ГипроНИИгаз» заключен договор № 53-15 от 30.06.2015 по сбору исходных данных и гидравлическому расчету газопроводов для выполнения схемы газоснабжения поселка Углеродовский | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 99,8 | - | 98,5 |
| 3.1.4 | *Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства* | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие  подпрограммы | | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 30.06.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова