Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной програм-мой | предусмот-рено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | X | X | X | 829,4 | 829,4 | 572,8 | 499,0 | 256,6 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Заключены: - муниципальный контракт № 1 от 25.03.2014 и доп. Соглашение № 2 от 12.01.2015 с ИП Тугушев М.Р. на выполнение работ по содержанию 1,65 км внутрипоселковых автомобильных дорог Углеродовского городского поселения; - муниципальный контракт № 19 от 25.06.2015 с МУП «Зелёный город» на выполнение работ по содержанию 0,841 км внутрипоселковой автомобильной дороги (ул.Советская) Углеродовского городского поселения. С МУП «ПО «ЖКХ» заключен муниципальный контракт № 1 от 09.06.2015 на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Углеродовского городского поселения. По скашиванию травы на обочинах внутрипоселковых дорог заключены договора № 5 от 06.07.2015 и № 6 от 10.08.2015 с Иванов Н.В. На приобретение расходных материалов (отсев) заключен договор № 32/С от 09.06.2015 с ОАО "Замчаловское карьероуправление". Произведен ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог по договорам № 1 от 27.10.2015 с ООО «РАФ ПЛЮС», № 1 от 29.09.2015 и № 2 от 05.10.2015 с ООО «ПАРТНЕР» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 698,4 | 698,4 | 441,8 | 425,2 | 256,6 тыс. руб. оплата по факту заключения договоров |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Заключены договора на изготовление технических планов в отношении внутрипоселковых дорог в п.Углеродовский № 46 от 04.06.2015 и № 47 от 03.07.2015 с ООО «ГЕОКАДАСТР». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, скашивание травы на обочинах производятся в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами). | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | X | X | X | 120,0 | 120,0 | - | - | 120,0 тыс. руб. в связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | На 24 сходах граждан проводилась разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения. Информация представлена на информационных стендах поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на 24 сходах граждан) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М. | Проведена разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация размещена на информационных стендах поселения, озвучена на 24 сходах граждан) | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 949,4 | 949,4 | 572,8 | 499,0 | 376,6 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения - Буравикова Е.П. Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М.) |  |  |  | 949,4 | 949,4 | 572,8 | 499,0 | 376,6 тыс. руб. |

Глава Углеродовского городского поселения                                        Буравикова Е.П.

Исполнитель:

Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского  поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 86.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году общий объем финансирования запланирован в сумме 949,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 949,4 тыс. рублей, из них  на оплату неисполненных расходных обязательств 2014 года 73,8 тыс. рублей.

Из общего запланированного объема финансирования программы:

-средства областного бюджета составляют 110,7 тыс. рублей

(из них неисполненные расходные обязательства 2014 года-73,8 тыс. рублей);

-средства бюджета района-2,4 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения-836,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило  572,8 тыс. рублей, или  60,3% к утвержденным бюджетным назначениям, из них произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 73,8 тыс. рублей.

Из общего объема фактических расходов за 2015 год:

-средства областного бюджета составили 110,7 тыс. рублей

(из них исполнены расходные обязательства 2014 года в сумме 73,8 тыс. руб.);

-средства бюджета района-2,4 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения-459,7 тыс. рублей.

Заключено   соглашение от 18.02.2015 № 15-К  о направлении в бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района в 2015 году межбюджетных трансфертов за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация  Углеродовского городского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма    1 -  «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского  поселения » (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского    поселения от 21.11.2014 № 124 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского     поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 829,4 тыс. рублей. В 2015 году заключено 11 договоров на сумму 499,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 572,8 тыс. рублей или 69,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году основные мероприятия выполнены в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог, скашивание травы на обочинах дорог), заключены договора на изготовление технических планов в отношении внутрипоселковых дорог.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2015 году  предусмотрены в сумме 120,0 тыс. рублей. Расходы не производились в 2015 году из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате дорожные знаки находятся в исправном состоянии, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений - Сулешко Л.М.