РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013                                        № 89                               п.Углеродовский

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие  транспортной  системы»

на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013  № 86  «Об утверждении муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Развитие  транспортной  системы», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 24.10.2013  № 89

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 604,5 | - | 73,8 | - | 530,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углеродовского городского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углеродовского городского поселения | Отремонтировать дороги с твердым покрытием | 2014 | 604,5 | - | - | - | 604,5 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Углеродовского городского поселения | Подготовка мероприятий по обследованию, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Организация дорожного движения | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения | 2014 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Администрация Углеродовского городского поселения | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2014 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 704,5 |  |  |  | 704,5 |  |