РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

28.03.2014                          № 34                   п. Углеродовский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной  долгосрочной

целевой программы «Благоустройство

территории и содержание

и дорожного хозяйства Углеродовского

городского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с  постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 01.08.2012 №44 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское   поселение», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», руководствуясь  ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы    «Благоустройство территории и содержание и дорожного хозяйства Углеродовского городского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных  стендах  Углеродовского городского поселения.

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                   Е.П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского городского

поселения от 28.03.2014 № 34

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и содержание и дорожного хозяйства Углеродовского городского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год.

На реализацию в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств в сумме 2615,8 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета- 1735,2 тыс. рублей, бюджета поселения- 880,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 647,8 тыс. рублей (24,8 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегически

целей:

- Организация освещения улиц.

- Увеличение площади твердого покрытия внутрипоселковых грунтовых дорог и ремонт и содержание дорог.

- Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

- Повысить уровень благоустройства территории поселения.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Углеродовского городского  поселения» предусматривалось выделение средств из областного бюджета в сумме 73,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило (100 %), проведены мероприятия:

- Ремонт и содержание  дорог, мостов поселения

2. Подпрограммой «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 482,7  тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 259,3 тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения;

- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- улучшение материально-технической базы

- ремонт и содержание коммунальной техники

4.Подпрограммой «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрено финансирование в объеме 1800,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета- 1661,4тыс. рублей, за счет бюджета поселения- 138,6 тыс. рублей. Освоено 88,5 тыс. рублей из средств бюджета поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

Оценивая результаты работы за 2013 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой поселения.

Цели, поставленные долгосрочной целевой программой «Благоустройство территории Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы» в 2013 году, выполнены.

По результатам 2013 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения:

- Постановление Администрации Углеродовского сельского поселения от 06.05.2013года  № 28/1 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»» ;

- Постановление Администрации Углеродовского сельского поселения от 19.09.2013 года № 65/1 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Углеродовского городского поселения на 2011-2014 годы»» ;

- Постановление Администрации Углеродовского сельского поселения от 28.11.2013 года № 70 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»» ;

- Постановление Администрации Углеродовского сельского поселения от 30.12.2013 года № 115 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»

- Постановление Администрации Углеродовского сельского поселения от 28.12.2013 года № 98 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2010 №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, изменение структуры Программы, добавление Приложения 2.

III. Оценка эффективности реализации Программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 2615,8 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета- 1735,2 тыс. рублей, бюджета поселения- 880,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 647,8 тыс. рублей, из них 73.8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 574,0- за счет средств бюджета поселения. (24,8 %),  в  связи с невыполнением доходной части бюджета   и экономии по торгам.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории  за 2013 год, производились согласно Правил благоустройства Углеродовского городского  поселения.

-Улучшился эстетический вид территории поселения,

-уровень благоустройства.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация Программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014года на основании постановления Администрации Углеродовского  сельского поселения от 05.09.2013№ 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского  сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации Углеродовского  сельского поселения  от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского  сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории

и содержание дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»  за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углеродовское городское поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
| 1 | Всего по программе | 2615,8 | 0 | 1735,20 | 880,6 | 0 | 2615,8 | 0 | 1735,20 | 880,6 | 0 | 647,8 |  | 0 | 73,8 | 574,0 | 0 | 1968,0 тыс. рублей |
| - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 0 | 73,8 |  | 0 | 73,8 |  | 0 | 73,8 |  | 0 |  |
| 3 | Ремонт и содержание дорог поселения | 73,80 | 0 | 73,80 | 0 | 0 | 73,8 | 0 | 73,8 |  | 0 | 73,8 |  | 0 | 73,8 |  | 0 |  |
| - Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по подпрограмме | 482,7 | 0 | 0 | 482,7 | 0 | 482,7 | 0 | 0 | 482,7 | 0 |  | 279,3 |  |  | 279,3 | 0 | 203,4 тыс. руб. |
| 5 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 482,7 | 0 | 0 | 482,7 | 0 | 482,7 | 0 | 0 | 482,7 | 0 |  | 279,3 |  |  | 279,3 | 0 | 203,4 тыс. руб. |
| - Подпрограмма «Прочее благоустройство поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме | 259,3 | 0 | 0 | 259,3 | 0 | 259,3 | 0 | 0 | 259,3 | 0 | 206,1 |  |  |  | 206,1 | 0 | 53,2тыс. руб. |
| 7. | Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 259,3 | 0 | 0 | 259,3 | 0 | 259,3 | 0 | 0 | 259,36 | 0 | 206,1 |  |  |  | 206,1 | 0 | 53,2тыс.руб. в связи с фактически сложившимися расходами |
| 4.Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение илососной (вакуумной) машины | 1800,0 |  | 1661,4 | 138,6 |  | 1800,0 |  | 1661,4 | 138,6 |  | 88,6 |  |  | 0 | 88,6 |  | 1711,4 тыс. рублей В связи с невыполнением доходной части бюджета и экономии по торгам |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и содержание дорожного хозяйства Углеродовского городского  поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 10361 |  |  |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт общественных колодцев | единиц | - |  |  |
| 4 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 5000 |  |  |
| 5 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 500 | 4300 | 3800 |
| 6 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 350 |  |  |
| 7 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 25 |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 40 | -60 |
| 9 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 30 | 20 | -10 |