Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

08.08.2014                                        №  84                                 п.Углеродовский

О внесении изменений в

постановление Главы

Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 89

«Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие  транспортной  системы »

на 2014 год»

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 08.08.2014 №  80  « О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от  24.10.2013 № 86  «Об утверждении муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Развитие  транспортной  системы»,  Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 21.07.2014 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 89  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения.

3.   Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 08.08.2014  № 84

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 564,1 | - | 73,8 |  | 4,8 | 485,5 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углеродовского городского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2014 | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углеродовского городского поселения | Отремонтировать дороги с твердым покрытием | 2014 | 464,1 | - | 73,8 | 4,8 |  | 385,5 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Углеродовского городского поселения | Подготовка мероприятий по обследованию, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014 | 100,0 | - | - | - |  | 100,0 | - |

| 5 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Организация дорожного движения | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения | 2014 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Администрация Углеродовского городского поселения | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 664,1 |  | 73,8 | 4,8 | 585,5 |  |