Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

30.04.2015	                               №  32                                        п.Углеродовский

О внесении изменений в постановление

Администрации Углеродовского

городского поселения от 31.12.2014 № 165

«Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы »

на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения  от 30.04.2015  № 31 «О внесении изменений в  постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы »,

Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 31.03.2015 № 75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 31.12.2014 № 165  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2015 год изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление    подлежит обнародованию на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 30.04.2015  № 32

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы »

на 2015 год

| № № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 11. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 2015 | 451,500 | 0,000 | 110,700 | 2,400 | 338,400 | 0,000 |
| 22. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2015 | 451,500 | 0,000 | 110,700 | 2,400 | 338,400 | 0,000 |
| 44. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П. | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 2015 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Углеродовского городского поселения | 2015 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Колесникова Т.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 571,500 | 0,000 | 110,700 | 2,400 | 458,400 | 0,000 |

Глава Углеродовского городского поселения                                                                                                    Е.П.Буравикова