Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

25.03.2016	                               №  39                                    п. Углеродовский

Об утверждении муниципальной

программы Углеродовского городского

поселения «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Углеродовского городского  поселения  от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», от 05.09.2013 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Углеродовского городского поселения», руководствуясь  ст. 30 Устава муниципального  образования «Углеродовское городское  поселение»,  Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»   согласно приложению  к настоящему постановлению..

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Углеродовского городского  поселения Е.П. Буравикову.

ГлаваУглеродовского

городского поселения                                                                Е.П. Буравикова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Углеродовского                    городского поселения

от 25.03.2016 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Углеродовского городского  поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углеродовского городского  поселения»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | -Улучшение жилищных условий граждан в Красносулинском городском поселении - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Красносулинском городском поселении, в благоустроенные жилые помещения; |
| Задачи муниципальной программы | - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрукшению; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушению |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения; - доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2016-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 11398,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году- 11398,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства в 2015году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования программы средства областного бюджета – 10543,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 10543,6 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 684,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 684,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения–171,0. рублей, в том числе: в 2016 году –171,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения; - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обеспечения доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Муниципальная программа направлена  на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, является приоритетным направлением социально-экономического развития Углеродовского городского поселения.

Настоящая муниципальная программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

-риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения  Углеродовского городского поселения;

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрацию бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной политики в жилищной сфере деятельности.

Цели муниципальной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

Решение данной задачи характеризуют показатели (индикаторы):

- доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу.

Кроме того, в целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы решаются следующие задачи:

-обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций;

-повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации программы;

-повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы;

-информационное обеспечение реализации программы и мониторинг ее реализации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Углеродовского городского  поселения и их значениях приведены в приложении № 2 к мунициплаьной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы   Углеродовского городского  поселения  приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  Углеродовского городского  поселения:

-переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения;

-переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения;

Срок реализации муниципальной программы Углеродовского городского    поселения рассчитан на пять лет – с 2016 по 2020 годы. Этапы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Поставленные в рамках муниципальной программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в муниципальной  программе  Углеродовского городского  поселения сформированы две  подпрограммы:

1. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач муниципальной программы   Углеродовского городского  поселения.

Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

Основное мероприятие 1.2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание органом  местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на планирование бюджетных ассигнований, обслуживание муниципальной программы и контроль за ходом ее действия.

Основное мероприятие 2.1. Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения  Углеродовского городского  поселения.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 11398,6тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году-11398,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования программы средства областного бюджета – 10543,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 10543,6 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 684,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 684,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения–171,0. рублей, в том числе: в 2016 году –171,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2020 годы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения  о бюджете Углеродовского городского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы областного бюджета, бюджета района и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Углеродовского городского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 21), по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения    оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица  20), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения      оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета поселения  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств   бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения      по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,  участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-обеспечивает разработку муниципальной программы,  внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации  Углеродовского городского  поселения об утверждении муниципальной программы;

-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Углеродовского городского  поселения проект постановления Администрации  Углеродовского городского  поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом;

-проводит  оценку эффективности реализации муниципальной программы, по результатам которой может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Администрация   Углеродовского городского  поселения вносит изменения в постановление, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Участник муниципальной программы:

-осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

-представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации которой предполагается его участие;

-представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

-представляет ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Углеродовского городского  поселения.

Подпрограмма 1.

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении   жилищных условий отдельным категориям граждан»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

| Наименование подпрограммы | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | - переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением; - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, грозящим обрушению |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением признанного таковым после 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2016 года; -площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением признанного таковым после 01.01.2012 по годам реализации до 31декабря 2016 года; - количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, горзящим обрушением. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации 2016-2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 11398,6тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году-11398,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования программы средства областного бюджета – 10543,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 10543,6 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 684,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 684,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения–171,0. рублей, в том числе: в 2016 году –171,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, площадью 0,72 тыс. кв.м, признанный таковым после 01.01.2012; - гражданам (семьям), признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,грозящим обрушением носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

В Углеродовском городском поселении решение проблемы переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением, но и улучшение среды поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением.

В рамках мероприятий подлежат переселению граждане, проживающие в многоквартирном жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан является полномочиями органов местного самоуправления.

Площадь многоквартирного аварийного жилищного фонда, подлежащая отселению в период 2016-2020 годов, определена расчетным путем. В данный период планируется ликвидировать аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2016.

В связи с тем, что данная площадь установлена расчетным путем (исходя из степени ветхости зданий в настоящее время и вероятности перехода его в статус аварийного вследствие естественного износа в каждый последующий год), ее значение может меняться в ходе реализации запланированных мероприятий.

В период 2016-2017 годов планируется ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию в 2015 г. Его площадь составляет         0,72 тыс. кв.м. На данной площади проживает 15 семей.

Конечными результатами реализации мероприятий в 2016-2017 годах  будет являться ликвидация 0,72 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселение  15 семей.

Реестр многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2016 г.,

расположенных на территории Углеродовского городского поселения

| № п/п | Адрес МКД | Дата МВК признания МКД аварийным | Общая пло-щадь жилых поме-щений МКД (кв. метров) | Основные показатели, планируемые к отселению в период 2013-2020 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Количество расселяемых семей (единиц) | Число жителей планируемых к переселению (чело-век) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шахтерская, д.103 | 12.07.2014 | 399,2 | 8 | 8 | 19 | 374,7 |
| Итого 2015 год |  | Х | 399,2 | 8 | 8 | 19 | 374,7 |
| 1 | Шахтерская, д. 97 | 27.10.2015 | 410,3 | 7 | 7 | 18 | 337,7 |
| Итого 2016 год |  | Х | 410,3 | 7 | 7 | 18 | 337,7 |
| Всего с 2016 по 2017 годы необходимо расселить 2 дома |  | Х | 809,5 | 15 | 15 | 37 | 712,4 |

Невыполнение запланированных показателей мероприятия Подпрограммы 1 может быть следствием отсутствия предложений на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих площадей, отсутствие согласованных решений с отселяемыми гражданами в вопросе выбора способа отселения.

В целях недопущения отклонения от запланированных показателей ответственным исполнителем  мероприятия Подпрограммы  будет осуществлен всесторонний контроль качества формирования документов, детального планирования мероприятий в соответствии с предусмотренными направлениями реализации при подготовке к каждому очередному году.

Подпрограммой  реализуются мероприятия, связанные с переселением граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  муниципальной программы

Цель подпрограммы – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного      непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или   реконструкции, грозящим обрушением;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносуили реконструкции, грозящим обрушением.

Достижение данной задачи измеряется целевыми показателями (индикаторами):

- площадью многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 1 сентября 2016 года;

- площадью ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012, по годам реализации до 01 сентября 2016 года;

- количеством семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы:

- ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, площадью 0,72 тыс. кв.м, признанный таковым после 01.01.2012;

- гражданам (семьям), признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях приведены в приложении № 2 к программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы  приведены в приложении № 3 к программе.

Срок реализации подпрограммы – с 2016 по 2020 годы. Этапы не выделяются.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Оказание мер государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках реализации мероприятия подлежат расселению многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2016 г., в порядке очередности, исходя из даты признания.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принимается ответственным исполнителем мероприятий на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома.

Переселение граждан осуществляется  путем приобретения муниципальным образованием  жилых помещений на первичном или вторичном рынке.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Жилое помещение должно предоставляться гражданам общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.

Приобретение за счет средств областного бюджета и (или) бюджета поселения  жилых помещений для последующего предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств бюджета поселения  и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и

бюджета поселения жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Основное мероприятие 1.2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

В рамках реализации мероприятия земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, и освобожденные после переселения граждан, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий представлен в приложении № 1 к мунициплаьной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 11398,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году- 11398,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Из общего объема финансирования программы средства областного бюджета – 10543,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 10543,6 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 684,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 684,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения–171,0. рублей, в том числе: в 2016 году –171,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы на 2017-2020 годы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. Расходы областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 2.

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение эффективного исполнения муниципальной программы; - повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы; -информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Качество управления муниципальной программой |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации 2016 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -выполнение мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем населения Углеродовского городского поселения»; -повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы |

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы, являются:

-повышение эффективности исполнения муниципальной программы;

-повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы;

-информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Сферой реализации подпрограммы являются стимулирование рынка жилья, оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан посредством реализации мероприятий, входящих в структуру муниципальной программы.

Администрация Углеродовского городскогопоселения осуществляет:

-нормативное правовое регулирование и разработку проектов правовых актов;

-реализацию муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- обеспечение эффективного исполнения муниципальной программы;

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы;

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Достижение поставленных задач определяет показатель «Качество управления муниципальной программой».

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях приведены в приложении № 2 к программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы  приведены в приложении № 3 к программе.

Реализация подпрограммы рассчитана на пять лет – с 2016 по 2020 год. Этапы не выделяются.

Ожидаемые результаты:

-выполнение мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем населения Углеродовского городского поселения»;

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Администрация Углеродовского городского  поселения является органом местного самоуправления, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере   жилищного, территориального развития поселения.

Администрация  Углеродовского городского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы, в связи с чем организует ее реализацию и осуществляет контроль.

Для достижения намеченного эффективного управления реализацией муниципальной программы предусматривается реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Углеродовского городского  поселения.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к мунициплаьной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрграммы муниципальной программы составляет – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы на 2017-2020 годы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения  о бюджете Углеродовского городского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы областного бюджета, бюджета района  и бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Приложение№ 1

к муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия мунципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администра- ция Углеродовского городского поселения | 2016 | 2020 | Повышение уровня удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения | Недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) № 1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | Администра- ция Углеродовского городского поселения | 2016 | 2020 | Повышение качества проживания на территории Углеродовского городского поселения | Повышение социальной напряженности | целевые показатели (индикаторы) № 2 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | 2016 | 2020 | Выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения. | Невыполнение муниципальной программы | целевые показатели (индикаторы) № 2.1 |

Приложение № 2

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан - претендентов на получение государственной поддержки | проценты | 100,0 | - | - | - | - |
| 2. |  | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | проценты | 100,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планируемая площадь ликвидации многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением признанного таковым после 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 1 сентября 2016 года |  | тыс.кв.м | 0,72 | - | - | - | - |
| 1.2. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012, по годам реализации до 1 сентября 2016 года |  | тыс. кв.м | 0,72 | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением |  | семей | 15 | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Качество управления муниципальной программой |  | проценты | 95,0 | - | - | - | - |

Приложение № 3

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан - претендентов на получение государственной поддержки | проценты | Дг.=Кр. *100 Коб Отношение количества жителей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий к общему количеству жителей имеющих право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий , умноженное на 100, где | Дг.- доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий Кр- количество жителей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий |
| 1.1 | Показатель 1.1 Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушению в Углеродовском городском поселении | Кв.м | Планируется ликвидировать аварийный фонд до 2017 года включительно, признанный таковым до 01.01.2012. Площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего ликвидации в этот период, рассчитана условно |  |
| 1.2 | Показатель 1.2 Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, грозящим обрушением в Углеродовском городском поселении | семей | Значение данного показателя определяется из адресного перечня расселяемых помещений указанных в реестре аварийных многоквартирных домов признанных таковыми в установленном порядке в период до 01.01.2012 года на территории Красносулинского района |  |
| 2. | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | проценты | Дл.=Пл .*100 Поб. Отношение количества ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу к общему количеству жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу, умноженное на 100, где | Дл.- доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу; Пл.- количество ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу ; Поб.- общее количество жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу |
|  | Показатель 2.1 Доля жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей, соответствующих действующим санитарным требованиям в общем количестве жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей | проценты | V= V1/V2*100%, где V-Доля жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей, соответствующих действующим санитарным требованиям в общем количестве жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей | V1 – количество жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей, соответствующих действующим санитарным требованиям; V2 – количество жилых помещений муниципальной собственности не имеющих нанимателей. |

Приложение № 4

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | всего, в том числе: в том числе: | 951 | X | X | X | 11398,6 | 11398,6 11398,6 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 951 | X | X | X | X | 0,0 | X | X | X | X |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Углеродовского городского поселения, всего | 951 | X | X | X | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0710073160 | 410 | 676,4 | 676,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 07100S3160 | 410 | 54,9 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 1003 | 0710073160 | 320 | 9867,2 | 9867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 1003 | 07100S3160 | 320 | 800,1 | 800,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | Всего | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Областной бюджет | 10543,6 | 10543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет района | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет поселения | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего | 11398,6 | 11398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Федеральный бюджет | - | - - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Областной бюджет | 10543,6 | 10543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет района | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет поселения | 171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 6

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

| Реестр многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2016 г., расположенных на территории Углеродовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Дата МВК признания МКД аварийным | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. метров) | Основные показатели, планируемые к отселению в период 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Количество расселяемых семей (единиц) | Число жителей, планируемых к переселению (человек) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | пос.Углеродовский, ул.Шахтерская, д.103 | 12.07.2014 | 399,2 | 8 | 8 | 19 | 374,7 |  |  |
| Итого 2015 год |  | Х | 399,2 | 8 | 8 | 19 | 374,7 |  |  |
| 2 | пос.Углеродовский, ул.Шахтерская, д.97 | 27.10.2015 | 410,3 | 7 | 7 | 18 | 337,7 |  |  |
| Итого 2015 год |  | Х | 410,3 | 7 | 7 | 18 | 337,7 |  |  |
| Всего с 2016 по 2017 годы необходимо расселить 2 дома |  | Х | 809,5 | 15 | 15 | 37 | 712,4 |  |  |

Приложение № 7

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

Распределение межбюджетных трансфертов за счет субсидий областного бюджета

и направлениям расходования средств « Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | за счет ср-в федерального бюджета | за счет ср-в областного бюджета | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета поселения |  | за счет ср-в федерального бюджета | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета поселения |  | за счет ср-в федерального бюджета | за счет ср-в областного бюджета | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета поселения |  | за счет ср-в федерального бюджета | за счет ср-в областного бюджета | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета поселения |  | за счет ср-в федерального бюджета | за счет ср-в областного бюджета | за счет ср-в бюджета района | за счет ср-в бюджета поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Углеродовское городское поселение | 11398,6 | 0,0 | 10543,6 | 684,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 11398,6 | 0,0 | 10543,6 | 684,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |