Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

25.03.2016	                                    №  40                                            п.Углеродовский

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

на 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций»,  от 05.09.2013 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  Углеродовского городского поселения»,  от 25.03.2016 № 39 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения  Углеродовского городского поселения»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»  на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения  и   размещению на сайте Администрации Углеродовского городского поселения в сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением постановления  возложить на Главу Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикову.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 25.03.2016  № 40

План

реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X |  | 11398,6 |  | - |  | 10543,6 | 684,0 |  | 171,0 | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение удовлетво- ренности граждан Углеродовского городского поселения, реализовавших свое право на переселение | 2016 |  | 11398,6 |  | - |  | 10543,6 | 684,0 |  | 171,0 | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Ликвидация жилищного фонда после переселения жителей из аварийного жилищного фонда | 2016 |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение качества проживания на территории Углеродовского городского поселения | 2016 |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения | 2016 |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 7. | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Решение жилищной проблемы граждан | 2016 |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | 11398,6 |  | - |  | 10543,6 |  |  | 684,0 | 171,0 | - |  |

Глава Углеродовского городского поселения                                                                            Е.П.Буравикова