Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31. 03. 2016	               №  44	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Развитие транспортной системы»,   утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на  Главу Углеродовского городского поселения Е. П. Буравикову.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                 Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 31.03.2016 № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2015 год

Раздел 1

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 86.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  Углеродовского городского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования  Углеродовского городского поселения были выполнены следующие виды работ:

-заключен муниципальный контракт  № 19 от 25.06.2015 с МУП «Зелёный город» на выполнение работ по содержанию 0,841 км внутрипоселковой автомобильной дороги (ул.Советская) Углеродовского городского поселения;

-с МУП «ПО «ЖКХ» заключен муниципальный контракт    № 1 от 09.06.2015 на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Углеродовского городского поселения;

- по скашиванию травы на обочинах внутрипоселковых дорог заключены договора № 5 от 06.07.2015 и № 6 от 10.08.2015 с Иванов Н.В.;

- на приобретение расходных материалов (отсев) заключен договор № 32/С от 09.06.2015 с ОАО "Замчаловское карьероуправление";

- произведен  ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог по договорам  № 1 от 27.10.2015 с ООО «РАФ ПЛЮС»,   № 1 от 29.09.2015 и № 2 от 05.10.2015 с ООО «ПАРТНЕР»;

- заключены договора на изготовление технических планов в отношении внутрипоселковых дорог в п.Углеродовский  № 46 от 04.06.2015 и № 47 от 03.07.2015 с ООО «ГЕОКАДАСТР».

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения  проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации   Углеродовского городского поселения от 21.11.2014 № 124.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского  поселения» было предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий. Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского  поселения»    предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является несвоевременное поступление собственных доходов, что повлияло на выполнение мероприятий  программы не  в полном объеме.

Раздел 4

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году общий объем финансирования запланирован в сумме 949,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 949,4 тыс. рублей, из них  на оплату неисполненных расходных обязательств 2014 года 73,8 тыс. рублей.

Из общего запланированного объема финансирования программы:

-средства областного бюджета составляют 110,7 тыс. рублей

(из них неисполненные расходные обязательства 2014 года-73,8 тыс. рублей);

-средства бюджета района-2,4 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения-836,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило  572,8 тыс. рублей, или  60,3% к утвержденным бюджетным назначениям, из них произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 73,8 тыс. рублей.

Из общего объема фактических расходов за 2015 год:

-средства областного бюджета составили 110,7 тыс. рублей

(из них исполнены расходные обязательства 2014 года в сумме 73,8 тыс. руб.);

-средства бюджета района-2,4 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения-459,7 тыс. рублей.

Заключено   соглашение от 18.02.2015 № 15-К  о направлении в бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района в 2015 году межбюджетных трансфертов за счет субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Фактическое освоение средств составило 572,8 тыс. рублей, или 60,3 процентов.

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 829,4 тыс. рублей. В 2015 году заключено 11 договоров на сумму 499,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 572,8 тыс. рублей или 69,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году основные мероприятия выполнены в установленный срок.

В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог, скашивание травы на обочинах дорог), заключены договора на изготовление технических планов в отношении внутрипоселковых дорог.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2015 году  предусмотрены в сумме 120,0 тыс. рублей. Расходы не производились в 2015 году из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено 1 основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами».  Основно е мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения»  не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения .

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 1.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» вносились изменения четыре раза:

1.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.04.2015 № 31 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 31.03.2015 № 75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.07.2015 № 58 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 15.07.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.07.2015 № 62 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» – приведение в соответствие с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения  и Методических рекомендаций».

4.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 161 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» – объемы финансирования муниципальной программы на 2016 год приведены в соответствие с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 11.06.2015 № 45 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Углеродовского городского поселения  и составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Раздел 7

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм  Эо равна: 4:4=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  СРом составила: 4:5=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения    СРм равна: 4:5=0,8.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  ССуз равна: 572,8:949,4=0,61.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения   Эис равна: 0,8:0,61=1,32.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2 и  составил:

УРпр = 1*0,5+0,8*0,3+1,32*0,2=1,01.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 0,9 тыс. рублей,   основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято постановление Администрации  Углеродовского городского   поселения от 12.01.2015 № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в приложении № 3 настоящего отчета.

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 168 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

- подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 73,2 | 73,0 | 73,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1. 1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,841 | 0,841 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |

- Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы » | всего | 949,400 | 949,400 | 572,800 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 110,700 | 110,700 | 110,700 |
|  | бюджет района | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | бюджет поселения | 836,300 | 836,300 | 459,700 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» | всего | 829,400 | 829,400 | 572,800 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 110,700 | 110,700 | 110,700 |
|  | бюджет района | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | бюджет поселения | 716,300 | 716,300 | 459,700 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 698,400 | 698,400 | 441,800 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 110,700 | 110,700 | 110,700 |
|  | бюджет района | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | бюджет поселения | 585,300 | 585,300 | 328,700 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 131,000 | 131,000 | 131,000 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | всего | 120,000 | 120,000 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 120,000 | 120,000 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 120,000 | 120,000 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 120,000 | 120,000 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2. 2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 12.01.2015 № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Углеродовского городского поселения | До 01.03.2015 | 12.01.2015 | постановление принято в срок |

Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том  числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2015 году

| № - п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы - (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый - результат | - Фактически сложившийся результат | - Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - всего | - в том числе - в результате - проведения закупок |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |
| - 2 | - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |
| - 3 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 698,400 | - 441,800 | - 256,600 | - - |
| - 4 | - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |
| - 5 | «Организация дорожного движения» | - 120,000 | - - | - 120,000 | - - |
| - 6 | ВСЕГО: | - 818,400 | - 441,800 | - 376,6 | - - |

Приложение № 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углеродовского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,3 | 6,0 | 1,7 | 36,900 | 92,3 | 2,400 | 6,0 | 0,700 | 1,7 |
| * в соответствии с правовыми актами Углеродовского городского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |