РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018 	                                                       №  23/7                                   пос. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 20.02.2018г.  №16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовского городского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  за 2017 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Углеродовского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ГлаваАдминистрации Углеродовского

городского поселения                                                                       Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского городского поселения

от 29.03.2018 № 23/7

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского  поселения»  за 2017 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»   была утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 25.03.2016 № 39.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

В целях выполнения мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения», в 2017 году был заключен и оплачен муниципальный контракт для приобретения жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.   Фактическое освоение средств  составило 100%.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от  14.12.2015  № 53.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»  выполнено на 100%. В 2017 году были  заключены и оплачены муниципальные контракты  для приобретения жилья в п.  Углеродовский.

Основное   мероприятие 1.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда..

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 53 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заключен и оплачен муниципальный контракт для приобретения жилья для переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным факторам, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление межбюджетных трансфертов из Областного бюджета в бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 18616,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 18610,5 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Углеродовское городское поселения от 17.01.2017 № 8, от 27.04.2017 № 60/1, от 26.05.2017 №75, от 29.12.2017 №141.

Раздел 8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:5 = 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 378,0: 378,1=0,999;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,999=1,001.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,001*0,2=1,000.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Углеродовского городского поселения.

Раздел 9.Информация о результатах реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации  Углеродовского городского поселения в 2016 году не предусматривались.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 г. данная программа не предусмотрена в Углеродовском городском поселении.

Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского  поселения

- «Обеспечение доступным и комфортным

- жильем населения Углеродовского городского поселения»

- за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | всего | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 17214,7 | 17214,7 | 17214,6 |
|  | бюджет района | 1116,7 | 1116,7 | 1116,6 |
|  | бюджет поселения | 285,5 | 285,5 | 279,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 17214,7 | 17214,7 | 17214,6 |
|  | бюджет района | 1116,7 | 1116,7 | 1116,6 |
|  | бюджет поселения | 285,5 | 285,5 | 279,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» | всего | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 17214,7 | 17214,7 | 17214,6 |
|  | бюджет района | 1116,7 | 1116,7 | 1116,6 |
|  | бюджет поселения | 285,5 | 285,5 | 279,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Углеродовского городского поселения»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан-претендентов на получение государственной поддержки | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 2. | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2016 года | кв.м | - | 809,5 | 809,5 |  |
| 1.2. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2015 года | кв.м | - | 809,5 | 809,5 | - |
| 1.3. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда. Признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | шт. | - | 15 | 15 | - |
| 2 Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество управления муниципальной программы | процент | - | 95,0 | 95,0 |  |

Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Обеспечение доступным и комфортным

- жильем населения Углеродовского городского поселения»

- за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: " Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения "

за отчетный период 12 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 | 16 соглашений на сумму 18610,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение жилым помещением граждан переселяемых из аварийного жилого фонда, в количестве - 3человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 | 16 соглашений на сумму 18610,5 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Ликвидация аварийного жилого фонда на 2017 год не запланирована | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключен и оплачен муниципальный контракт для приобретения жилья | x | 31.12.2017 | x | x | x | x | x |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  |  | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Углеродовского городского поселения» | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  |  | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Специалист Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18616,9 | 18616,9 | 18610,5 | 16 соглашений на сумму 18610,5 |  |