

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Постановление № 36**

31.03.2021 г. пос. Углеродовский

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Абаринову В.Ш.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения С.Г. Ильяев

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Углеродовского городского поселения

 от 31.04.2021 № 36

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения»  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | х | х | х | 1815,5 | 1815,5 | 1814,6 | 0,9 |
| 837,6 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1815,5 | 1815,5 | 1814,6 | 0,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | проведен ремонт автомобильной дороги по ул. ШахтерскаяУглеродовского городского поселения на участке протяженностью 850 метра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов (№ 1 от 09.01.2020; №28 от 01.09.2020); работы по борьбе с зимней скользкостью автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 5 от 05.02.2020); работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 10 от 24.03.2020; №27 от 01.09.2020,) работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 13 от 25.05.2020; №26 от 07.08.2020, №47 от 17.11.2020 ).  | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | х | х | х | 80,0 | 80,0 | 79,1 | 0,9 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | повышение уровня инфор­мированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирова­ние законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 79,1 | 0,9 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения. Заключены муниципальные контракты: Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная ( № 9 от 24.03.2020; №17 от 03.07.2020); | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальнойпрограмме | х | х | х | х | 1895,5 | 1895,5 | 1893,7 | 1,8 |
|  Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)  | х | х | х | 1895,5 | 1895,5 | 1893,7 | 1,8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1 895,5 тыс. руб. За 2020 год фактические расходы составили 1 893,7 тыс.руб. или 99,91 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №71 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 1 815,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 814,6 тыс. руб. или 99,95 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов (№ 1 от 09.01.2020; № 28 от 01.09.2020); работы по борьбе с зимней скользкостью автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 5 от 05.02.2020); работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог п. Углеродовский (№ 10 от 24.03.2020; № 27 от 01.09.2020); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 13 от 25.05.2020; № 26 от 07.08.2020, №47 от 17.11.2020).

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено80,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 79,1 тыс. руб. или 98,88% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 2020 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Заключены муниципальные контракты: Работы по установке дорожных знаков по ул. Восточная (№ 9 от 24.03.2020; №17 от 03.07.2020);

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

 Глава Администрации Углеродовского

городского поселения С.Г. Ильяев

Исполнитель:

Начальник СЭиФ В.Ш. Абаринова