АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019	                                         № 53                       п. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Начальника сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринову.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                 С.Г. Ильяев

Приложение

к распоряжению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 11.10.2019 № 53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 38,4 | 34,8 | 2,0 | 32,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 38,4 | 34,8 | 2,0 | 32,8 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 год |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 354,7 | 354,7 | 333,0 | 21,2 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок » | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Работы по уборке несанкционированных свалок (№4 от 12.02.2019: №14 от 19.04.2019; №21 от 11.07.2019); работы по профилированию автомобильных дорог местного значения (№10 от 16.04.2019: №11 от 16.04.2019); услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог (№13 от 16.04.2019: №17 от 27.05.20196 №23 от 24.07.2019); работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№1515060 от 08.04.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части (№18 от 03.06.2019: №19 от 01.07.2019); Проведен 1 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проведен день древонасаждений. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 354,7 | 354,7 | 333,0 | 21,2 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 год |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Проводятся работы по уборке и вывозу мусора на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Работы по уборке несанкционированных свалок (№4 от 12.02.2019: №14 от 19.04.2019; №21 от 11.07.2019); работы по профилированию автомобильных дорог местного значения (№10 от 16.04.2019: №11 от 16.04.2019); услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог (№13 от 16.04.2019: №17 от 27.05.20196 №23 от 24,07.2019); работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№1515060 от 08.04.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части (№18 от 03.06.2019: №19 от 01.07.2019); Проведен 1 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проведен день древонасаждений. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 1212,9 | 1212,9 | - | 1212,9 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 год |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев | Проводятся работы по замене котла №_1 в котельной (Мун. Контракт №0158300005819000003_77370 от 17.09.2019) | х | х | 1212,9 | 1212,9 | - | 1212,9 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 год |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев | Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев | Проводятся работы по замене котла №_1 в котельной (Мун. Контракт №0158300005819000003_77370 от 17.09.2019) | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1606,0 | 1606,0 | 335,0 | 1271,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 1606,0 | 1606,0 | 335,0 | 1271,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 95

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 5703,8 тыс. руб., в том числе за счет средств района 1606,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 335,0 тыс. руб. или 20,9% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 –   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №72 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 38,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 2,0 тыс.руб. или 5,2 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019).

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 354,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 333,0тыс.руб. или 93,9 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (2.1  «Уборка мусора и несанкционированных свалок»; 2.2  «Информирование населения по вопросам благоустройства).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Работы по уборке несанкционированных свалок (№4 от 12.02.2019: №14 от 19.04.2019; №21 от 11.07.2019); работы по профилированию автомобильных дорог местного значения (№10 от 16.04.2019: №11 от 16.04.2019);  услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог (№13 от 16.04.2019: №17 от 27.05.20196 №23 от 24,07.2019);  работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№1515060 от 08.04.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части (№18 от 03.06.2019: №19 от 01.07.2019);

Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 1212,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 0 тыс.руб. мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 год.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (3.1  «Содержание и ремонт  объектов коммунального хозяйства»; 3.2  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие

Проводятся работы по замене котла № 1 в котельной (Мун. Контракт №0158300005819000003_77370 от 17.09.2019)

Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

Начальник СЭиФ   В.Ш. Абаринова